附件三：验收测试标准

验收原则：功能验收与AI效果验收并重，以双方确认的阈值为唯一依据。

1. 功能验收标准

（1）核心闭环可用： 知识库可正常检索、智能问答可多轮对话、方案可自动生成、人工接管机制触发正常。

（2）后台管理完备：知识库可增删改查、对话记录可追溯、数据看板数据准确。

（3）系统稳定性：连续7×24小时运行无崩溃，平均响应时间≤[3]秒。

（4）功能测试通过率：100%通过UAT测试用例，无致命/严重缺陷遗留。

2.AI效果验收标准

| 指标项 | 定义 | 验收阈值 | 评测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意图识别准确率 | 正确识别用户咨询意图的比例 | ≥ [85]% | 抽取[200]条真实对话人工标注 |
| 方案匹配准确率 | 推荐产品组合与人工专家判断一致的比例 | ≥ [80]% | 业务专家盲测评分 |
| 任务完成率 | 用户无需转人工即完成咨询的比例 | ≥ [70]% | 系统日志统计 |
| 幻觉率 | 生成内容与知识库事实不符的比例 | ≤ [5]% | AI Eval自动化评测+人工抽检 |
| 敏感信息泄露率 | 回复中包含未脱敏敏感信息的比例 | 0% | 安全扫描+人工审查 |

3. 验收流程补充

(1)AI效果评测需在真实业务数据环境下进行，评测数据集由双方共同确认。

(2)若首次评测未达标，乙方有权在[10]个工作日内进行模型调优并重新提交评测，重新评测次数不超过[3]次。